**Информация о создании мест в ДОУ в рамках выполнения Дорожной карты**

**на 01.09.2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОУ | Дата ввода | Кол-во мест | Отметка о выполнении мероприятия | Мероприятие | Финансирование |
| ДОУ № 6 | Февраль, 2010 | 200 | Выполнено | Капитальный ремонт, возвращение здания  | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| СОШ № 17 | Декабрь, 2010 | 20 | Выполнено | Эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ «Капитошка» | Февраль, 2011 | 15 | Выполнено | Возвращение к проекту, эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ «Колосок» | Февраль, 2012 | 20 | Выполнено | Возвращение к проекту, эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ «Солнышко» | Февраль, 2012 | 20 | Выполнено | Возвращение к проекту, эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ «Сибирячок» | Октябрь, 2012 | 20 | Выполнено | Возвращение к проекту, эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ ул. 30 лет ВЛКСМ, 63А | Март, 2012 год | 160 | Выполнено | Капитальный ремонт, возвращение здания  | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |

**Перспективные планы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОУ «Капитошка» | 2013 | 25 | Ремонт, приобретение и установка оборудования | Возвращение к проекту, эффективное использование площадей | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| ДОУ «Калинка» | 2013-2015 | 180 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Краевой бюджет + софинансирование местный бюджет |
| СОШ № 11 | 2014 | 20 | Изготовление ПСД, участие в краевом конкурсе на выделение денежных средств в январе 2014 года | Эффективное использование площадей |  |
| СОШ № 17 | 2014 | 20 | Изготовление ПСД, участие в краевом конкурсе на выделение денежных средств в январе 2014 года | Эффективное использование площадей |  |
| ДОУ  | 2016 | 190 |  | Строительство нового детского сада по проектам повторного применения в 8-м мкр. |  |